РОМЕНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

29.05.2019                                                              м. Ромни                                            № 116-ОД

Про підсумки проходження опалювального сезону 2018-2019 років та завдання щодо підготовки галузей економіки та соціальної сфери району до роботи в осінньо-зимовий період 2019-2020 років

Відповідно до статей 6, 16, 20, 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», на виконання розпорядження голови Сумської обласної державної адміністрації від 26.04.2019 № 241-ОД «Про підсумки проходження опалювального сезону 2018-2019 років та підготовку галузей економіки до роботи в осінньо-зимовий період 2019-2020 років», за підсумками розгляду на колегії Роменської районної державної адміністрації від 28.05.2019 питання «Про підсумки проходження опалювального сезону 2018-2019 років та завдання щодо підготовки галузей економіки та соціальної сфери району до роботи в осінньо-зимовий період 2019-2020 років», з метою своєчасної та якісної підготовки галузей економіки району до роботи в осінньо-зимовий період 2019-2020 років:

1. Визнати задовільним стан проходження опалювального сезону 2018-2019 років.

2. Утворити районний оперативний штаб з підготовки галузей економіки та соціальної сфери району до роботи в осінньо-зимовий період 2019-2020 років та затвердити його склад (додається).

3. Начальникам: відділу освіти, молоді та спорту Роменської районної державної адміністрації, відділу культури Роменської районної державної адміністрації, головному лікарю комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Роменської районної ради Сумської області, рекомендувати сільським головам вжити в установленому чинним законодавством порядку заходів щодо:

1) підготовки до 01.10.2019 підприємств, організацій, установ та закладів до роботи в осінньо-зимовий період 2019-2020 років;

2) виділення з місцевих бюджетів коштів з метою підготовки об’єктів житлово-комунального господарства, соціальної сфери до роботи в осінньо-зимовий період 2019-2020 років;

3) забезпечення накопичення до 30.08.2019 необхідних запасів твердого палива;

4) залучення інвестицій шляхом укладання енергосервісних договорів;

5)100-відсоткове встановлення до 01.08.2019 будинкових засобів обліку питної води у житлових і нежитлових будівлях та належне фінансування цих заходів;

6) здійснення робіт з промивки трубопроводів, гідравлічних випробувань теплових мереж та внутрішніх систем опалення;

7) затвердження заходів щодо підготовки до наступного опалювального сезону та надання двічі на місяць, до 10 та 25 числа, протягом червня-вересня 2019 року до відділу житлово-комунального господарства, будівництва та інфраструктури Роменської районної державної адміністрації оперативної інформації про хід виконання заходів з підготовки до опалювального періоду 2019-2020 років;

8) забезпечення готовності автономних та аварійних джерел енергозабезпечення.

4. Рекомендувати сільським головам:

1) вжити заходів щодо визначення управителів у багатоквартирних житлових будинках;

2) заключити договори на залучення спеціалізованої техніки для прибирання снігу та створення необхідного запасу протиожеледної суміші;

3) проводити інформаційно-роз’яснювальну роботу серед населення шляхом висвітлення інформації в місцевих засобах масової інформації щодо необхідності зменшення споживання природного газу, його заміщення іншими видами палива та енергії.

5. Філії «Роменський райавтодор» ДП «Сумський облавтодор» ВАТ «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України» до 01.10.2019 забезпечити підготовку спеціалізованої техніки для прибирання снігу та посипного матеріалу для вулично-дорожньої мережі району.

6. Головному спеціалісту (з питань цивільного захисту) апарату Роменської районної державної адміністрації розробити та погодити до 01.08.2019 з Департаментом цивільного захисту населення Сумської обласної державної адміністрації оперативний план спільних дій з локалізації можливих аварій на системах теплопостачання, водопостачання та водовідведення закладів соціальної сфери району.

7. Відділу організаційної роботи та комунікацій з громадськістю апарату спільно з відділом житлово-комунального господарства, будівництва та інфраструктури Роменської районної державної адміністрації, рекомендувати виконавчим комітетам сільських рад постійно висвітлювати в засобах масової інформації хід підготовки галузей економіки та соціальної сфери району до роботи в осінньо-зимовий період 2019-2020 років.

8. Відділу житлово-комунального господарства, будівництва та інфраструктури Роменської районної державної адміністрації щомісячно 10 та 25 числа надавати Департаменту житлово-комунального господарства, енергоефективності та паливно-енергетичного комплексу Сумської обласної державної адміністрації оперативну інформацію про хід виконання заходів з підготовки до опалювального періоду 2019-2020 років.

9. Визнати таким, що втратило чинність розпорядження голови Роменської районної державної адміністрації від 31.05.2018 № 184-ОД «Про підсумки проходження опалювального сезону 2017-2018 років та завдання щодо підготовки галузей економіки та соціальної сфери району до роботи в осінньо-зимовий період 2018-2019 років».

10. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови Роменської районної державної адміністрації Наумову І.М.

Голова	В.БІЛОХА

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови Роменської районної державної адміністрації

29 травня 2019 року № 116-ОД

СКЛАД

районного оперативного штабу з підготовки галузей економіки та соціальної сфери району до роботи в осінньо-зимовий період

2019-2020 років

| Наумова Інна Михайлівна | заступник голови Роменської районної державної адміністрації, керівник оперативного штабу |
| --- | --- |
| Псарьова Алла Миколаївна | начальник відділу житлово-комунального господарства, будівництва та інфраструктури Роменської районної державної адміністрації, заступник керівника оперативного штабу |
| Маслак Юлія Миколаївна | головний спеціаліст відділу житлово-комунального господарства, будівництва та інфраструктури Роменської районної державної адміністрації, секретар оперативного штабу |
| Даценко Олександр Михайлович | начальник Управління соціального захисту населення Роменської районної державної адміністрації |
| Зіньков - головний лікар комунального закладу Володимир Васильович | головний лікар комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Роменської районної ради Сумської області |
| Кисіль Володимир Іванович | заступник начальника відділу енергетичного нагляду – старший державний інспектор енергонагляду інспекції Держенергонагляду у Сумській області (за згодою) |
| Левицький Олександр Вікторович | головний спеціаліст (з питань цивільного захисту) апарату Роменської районної державної адміністрації |
| Момот Світлана Вікторівна | начальник відділу культури Роменської районної державної адміністрації |
| Омеляненко Владислав Іванович | начальник Роменського відділення ПАТ «Сумигаз» (за згодою) |
| Постол Володимир Віталійович | начальник філії «Роменський район електричних мереж» ПАТ «Сумиобленерго» (за згодою) |
| Ремінець Василь Васильович | депутат Роменської районної ради (за згодою) |
| Туник Ігор Олександрович | начальник філії «Роменський райавтодор» ДП «Сумський облавтодор» ВАТ «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України» (за згодою) |
| Шаповалова Олена Петрівна | начальник відділу освіти, молоді та спорту Роменської районної державної адміністрації |

Сільські голови на підвідомчих територіях яких знаходяться відповідні об’єкти.

Начальник відділу житлово-

комунального господарства,

будівництва та інфраструктури

Роменської районної державної

адміністрації					                           А.ПСАРЬОВА